※ 2021.05.10 월 오후 9시 30분

<회의 내용>

1. 전주 회의에서의 각자 역할

계정 기능 각자 공부해서 모이기로 하였으나, 구현에 성공한 사람은 없음.

2. 졸음 인식 방법 관련

휴먼 포즈 에스티메이션 조사 결과 이를 이용하는 것보다 이진 분류 모델을 사용하는 것이 성능이 더 좋다는 의견 -> 정면과 고개 숙인 것을 분류하는 이진 분류 모델 사용하기로 결정

3. 인원 분담

- 기존 분담에서의 문제점 발견

백 개발이 진행된 것이 없어서 프론트 개발 또한 같이 진행 불가 상태

* 프론트 개발의 선행 백 개발 우선적으로 수행 : 이게 계정 기능

- 새로운 우선순위에 따른 분담

현수, 수지 – 정면이랑 고개 숙인 데이터 수집, 가능하면 전처리까지 수행

영환 – 이진분류 딥러닝 모델 찾기 (기존에 사용했던 간단하고 단순한 모델 시도 예정)

지상 – 게시판 및 각종 인터페이스 틀 잡기

계정 기능 구현보다 먼저인 경우 상의 예정

영도, 영환 – 금까지 계정 기능 구현 시도

먼저 장고 DB에서 제공하는 방식으로 구현 시도

그 이후 계정 연동 구현 시도

각 파트 별로 금, 토요일 중에 중간 보고

4. 최종적인 우선 순위

계정 기능 구현이 우선이 되어야 기타 서비스 구현이 가능함